|  |
| --- |
| **ПЛАН РАБОТ НА 2015 ГОД** (*утвержден общим собранием членов ТСЖ 14 мая 2015г)*  |
| ***№п/п*** | ***наименование*** | ***выполнение*** |
| 1 | Частичный ремонт системы пожаротушения | см. табл. «Целевые взносы 2015»,п.1. |
| 2 | Реорганизация и техническое переоснащение системы охраны(1-й этап) | с 10 декабря начнутся пусконаладочные работы. |
| 3 | Ремонт холла | ориентировочное начало работ — 15 января 2016 года. |
| 4 | Устройство пандуса для съезда колясок с детьми и инвалидов | выполнено |
| 5 | Модернизация насосной станции нижней зоны ХВС | выполнено |
| 6 | Разработка и утверждение проекта ИТП-1.Подготовка к модернизации. | проект утвержден Теплосетью. |
| 7 | Гидроизоляция крыши 11-го этажа башни А. | выполнено |
| 8 | Частичная гидроизоляция и переборка фасадов дома. | выполнено: Замена фасадных стекол в башнях А,Б со стороны Бухарестской ул, полная переборка фасадного остекления башни Б со стороны пандуса. |
| 9 | Установка системы сбора данных по расходу ГВС и ХВС в квартирах. | выполнено |
| 10 | Окраска балконных ограждений пожарных лестниц и ферм переходов на 11-м и 24-м этажах | выполнено |
| 11 | Ремонт помещений охраны, правления ТСЖ, дворницкой. | отремонтированы помещения охраны и дворницкой. |
| 12 | Нанесение разметки и упорядочение стоянки а/м. | выполнено |
| 13 | Ремонт/замена въездных ворот в паркинг | выполнено .Замена не требуется, заключен договор на ежеквартальное обслуживание ворот. |
| 14 | Замена освещения в паркинге на светодиодное | выполнено |

Правление ТСЖ «Твин Пикс» 23 ноября 2015г.